Mini PRD: MOJIJI

Web Tracking Anime & Manga

Mata Kuliah: Pemrograman Web Framework  |  Dosen: Joni Rodito, S.Kom  |  Revisi 4 (Versi 1.4)  |  Minggu 3

# 1. Roadmap

| Fase | Target |
| --- | --- |
| Planning | Requirement, scope, architecture (Mini PRD + Backlog) |
| Sprint 1 | Foundation dan core feature (Register, Login, Pencarian, Detail, Tracker) sampai staging dan production di VPS |
| Milestone / UTS | MVP awal, sudah bisa diakses lewat URL publik |
| Sprint 2 | Integration dan testing (Komentar, Profil, Dark/Light Mode, Reminder) |
| Final Sprint | Deployment dan stabilization |
| Release | Final Product |

# 2. Timeline

| Minggu | Target | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 3 | Project Planning | Mini PRD + Backlog |
| 4 | Sprint Planning | Sprint Backlog (tiket + papan Kanban) dan setup awal tiap role |
| 5 | Foundation | Project Skeleton + Register/Login dasar; VPS dan HTTPS siap; database staging siap |
| 6 | Core Feature | Vertical Slice: Login → Cari → Detail → tambah ke Tracker, berjalan di staging (VPS) |
| 7 | Sprint Review | Increment 1 (Tracker lengkap, cache Redis, pemakaian RAM terukur) |
| 8 | UTS | MVP live di URL publik (production di VPS) |
| 9 | Sprint 2 | Integration: Komentar, Profil, Dark/Light Mode |
| 10 | Testing | Test Evidence (+ Reminder) |
| 11 | Technical Review | Release Candidate |
| 12 | Deployment | Public URL versi lengkap |
| 13 | Stabilization | Final RC |
| 14 | Release | Final Product |

# 3. Tech Stack

| Area | Technology | Alasan singkat |
| --- | --- | --- |
| UI/UX | Figma | Membuat desain dan alur sebelum coding |
| Frontend | Next.js (React) + Shadcn UI + Zustand, diekspor sebagai situs statis | Berbasis React; situs statis tidak butuh proses server sehingga hemat RAM VPS |
| Backend | Node.js + Express (Microservices) | Sesuai ketentuan dosen; ringan dan umum dipakai |
| Database | PostgreSQL: Docker untuk development, Supabase untuk staging dan production | Database relasional; 2 project Supabase gratis (staging dan production) |
| Migration | dbmate (berkas SQL bernomor) | Perubahan database tercatat dan bisa diulang: lokal → staging → production |
| Cache | Redis (Upstash) | Menyimpan hasil Tenrai agar cepat dan tidak kena batas |
| API | REST API | Cara Frontend dan Backend berkomunikasi |
| Data Eksternal | Tenrai API v1 (data MyAnimeList) | Pengganti Jikan API yang sudah ditutup; gratis, tanpa login |
| Repository | GitHub (monorepo): branch main dan develop, default develop | main = production, develop = staging |
| Project Management | GitHub Projects | Papan Kanban untuk tiket (MJ-001 dst.) |
| Testing | Postman | Menguji API |
| Container | Docker + Docker Compose | Menjalankan semua service dengan satu perintah |
| Reverse Proxy | Caddy | HTTPS otomatis; menyajikan situs statis dan meneruskan /api ke gateway |
| CI/CD | GitHub Actions + GitHub Container Registry | Build di GitHub (bukan di VPS), lalu deploy otomatis |
| Server | 1 VPS 1 GB RAM (+ swap 2 GB) untuk frontend dan backend | Staging dan production berjalan di VPS yang sama dengan Docker Compose terpisah |

# 4. Team & Development

| Nama | Primary Role | Secondary Role |
| --- | --- | --- |
| Dika | Frontend | UI/UX |
| Syafii | Backend | DevOps |
| Ryan | DBA | Backend |
| Nadia | QA | Frontend |
| Aji | DevOps | Tester |
| Ican | UI/UX | DBA |

## Development Workflow

Product Backlog → Sprint Planning → To Do → In Progress → Code Review → Ready for Test → Testing → Done

- Git workflow: hanya dua branch permanen, main (production) dan develop (staging); default branch = develop. Kerja di branch pendek dari develop (contoh feat/MJ-021-login-ui), lalu Pull Request ke develop. Tidak boleh push langsung ke main atau develop. Pesan commit: feat(...), fix(...), dst. dengan nomor tiket.

- Kanban: semua pekerjaan berupa tiket (MJ-001, MJ-002, ...) di GitHub Projects.

- Sprint duration: Sprint 1 = minggu 4–8, Sprint 2 = minggu 9–11, Final Sprint = minggu 12–13. Cek progres singkat setiap minggu.

- Communication: grup chat tim dan cek progres singkat setiap minggu.

- Definition of Done: fitur sesuai Acceptance Criteria, sudah diuji, sudah di-review lewat Pull Request, tidak ada password/kunci di repo, dan dokumen terkait diperbarui.

# 5. Product Overview

MOJIJI adalah aplikasi web responsif untuk melacak (tracking) progres menonton Anime dan membaca Manga. Pengguna dapat mencari judul, melihat detail, lalu mencatat status dan progres (episode atau chapter) hanya dengan 1–2 klik. Data judul diambil dari Tenrai API.

MOJIJI berfungsi sebagai jurnal pribadi dengan tampilan bersih dan cepat. Aplikasi ini tidak menyediakan streaming anime maupun pembaca manga.

# 6. Problem Statement

| Bagian | Penjelasan |
| --- | --- |
| Current Condition | Penggemar Anime dan Manga mencatat progres secara manual (catatan HP atau spreadsheet) atau memakai platform besar yang terasa berat dan penuh fitur. |
| Problem | Pencatatan menjadi lambat dan merepotkan, dan data progres tersebar di banyak tempat. |
| Impact | Pengguna lupa sudah sampai episode atau chapter berapa, malas mencatat, dan terganggu oleh fitur yang tidak dibutuhkan. |

# 7. Objective

- Mempermudah pencatatan progres Anime dan Manga dengan 1–2 klik.

- Mempermudah pengguna menemukan informasi Anime dan Manga.

- Memberi ruang berbagi opini lewat komentar.

- Menjaga aplikasi tetap cepat dan stabil dengan caching data Tenrai API.

- Membangun fondasi aplikasi dengan arsitektur microservices yang tetap ringan untuk server kecil.

# 8. Target User

| Target User | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Penggemar Anime dan Manga | Mencari judul, melihat detail, mencatat status dan progres, memberi komentar, dan mengatur pengingat. |

# 9. Scope

| In Scope | Out of Scope |
| --- | --- |
| Authentication (register, login, logout) | Streaming anime |
| Pencarian dan Detail Anime/Manga | Pembaca manga |
| Progress Tracker (status dan progres) | Rating |
| Komentar | Pertemanan / social network |
| Profil | Data J-Drama |
| Dark/Light Mode | Aplikasi mobile native |
| Manual Reminder | — |

Fitur tambahan setelah UTS (jika ada) dibahas bersama tim dan dimasukkan ke Backlog.

# 10. Product Features

| Feature | Description |
| --- | --- |
| Authentication | Register, login, dan logout |
| Catalog Discovery | Pencarian dan detail Anime/Manga (Tenrai API + Redis) |
| Progress Tracker | Ubah status, tambah progres +1, dan dashboard tracker pribadi |
| Komentar | Pengguna menulis komentar di halaman detail |
| Profil | Pengguna melihat informasi akunnya |
| Dark/Light Mode | Pengguna mengganti tema tampilan |
| Manual Reminder | Pengguna mengatur pengingat dengan waktu pilihan sendiri (notifikasi browser) |

# 11. MVP - Minimum Viable Product

| Item | Isi |
| --- | --- |
| MVP | Register + Login + Pencarian (dengan Redis cache) + Detail + Tracker (status dan progres), sudah live di URL publik (HTTPS) saat UTS |

# 12. Prioritas Fitur dengan MoSCoW

| Priority | Arti | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Must Have | Wajib tersedia | Register, Login, Pencarian, Detail, Tracker, Redis caching |
| Should Have | Penting tetapi dapat ditunda | Komentar, Profil, Dark/Light Mode |
| Could Have | Tambahan jika waktu memungkinkan | Manual Reminder |
| Won't Have | Tidak dikerjakan pada scope saat ini | Rating, Streaming, Pembaca Manga, Pertemanan |

# 13. User Story

Format: Sebagai [user], saya ingin [kebutuhan], sehingga [manfaat].

| ID | User Story |
| --- | --- |
| US-001 | Sebagai pengguna, saya ingin mencari anime atau manga, sehingga saya dapat menemukan informasinya. |
| US-002 | Sebagai pengguna, saya ingin login dan logout, sehingga data tracker saya aman dan tersimpan di akun saya. |
| US-003 | Sebagai pengguna, saya ingin mengubah status (Plan, Watching/Reading, Completed, On Hold, Dropped), sehingga saya tahu progres saya. |
| US-004 | Sebagai pengguna, saya ingin menambah progres dengan tombol "+1", sehingga pencatatan lebih cepat. |
| US-005 | Sebagai pengguna, saya ingin menulis komentar, sehingga saya dapat membagikan opini saya. |
| US-006 | Sebagai pengguna, saya ingin mengatur pengingat manual, sehingga saya tidak lupa jadwal menonton atau membaca. |
| US-007 | Sebagai pengunjung, saya ingin mendaftar akun, sehingga saya dapat memakai fitur tracker. |
| US-008 | Sebagai pengguna, saya ingin melihat detail anime/manga, sehingga saya tahu sinopsis, skor, dan jumlah episode/chapter. |
| US-009 | Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar tracker saya, sehingga saya dapat memantau semua progres di satu tempat. |
| US-010 | Sebagai pengguna, saya ingin melihat profil saya, sehingga saya tahu informasi akun saya. |
| US-011 | Sebagai pengguna, saya ingin mengganti tema terang atau gelap, sehingga tampilan nyaman di mata. |

# 14. Acceptance Criteria

Acceptance Criteria untuk User Story MVP. Untuk story setelah UTS, kriterianya ditulis saat Sprint Planning.

| Story | Case | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| US-007 Register | Positive | Given pengunjung belum punya akun; When mengisi username, email, dan password (minimal 8 karakter) dengan benar; Then akun dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman login. |
|  | Negative | Given email sudah terdaftar; When pengunjung mendaftar dengan email itu; Then sistem menolak dan menampilkan pesan error. |
| US-002 Login | Positive | Given user memiliki akun; When user memasukkan email dan password yang benar; Then user berhasil masuk ke dashboard. |
|  | Negative | Given password yang dimasukkan salah; When user mencoba login; Then sistem menolak login dan menampilkan pesan error. |
| US-001 Pencarian | Positive | Given pengguna berada di halaman pencarian; When mengetik "Naruto" dan memilih Anime atau Manga; Then daftar hasil dari Tenrai API tampil. |
|  | Negative | Given kata kunci tidak ada hasilnya, atau Tenrai tidak bisa dihubungi dan data belum ada di cache; When pengguna mencari; Then tampil pesan yang jelas ("Tidak ada hasil" atau pesan ramah) dan aplikasi tidak error. |
| US-008 Detail | Positive | Given pengguna memilih satu hasil pencarian; When halaman detail dibuka; Then tampil judul, gambar, sinopsis, skor, dan jumlah episode/chapter. |
|  | Negative | Given judul tidak ditemukan atau Tenrai tidak bisa dihubungi; When membuka detail; Then tampil pesan yang jelas, bukan layar kosong. |
| US-003 Status | Positive | Given user sudah login; When user memilih status pada sebuah judul; Then status tersimpan dan judul muncul di dashboard sesuai statusnya. |
|  | Negative | Given user belum login; When user mencoba mengubah status; Then user diarahkan ke halaman login. |
| US-004 +1 Progres | Positive | Given status Watching dan episode saat ini 4; When user menekan +1; Then angka langsung menjadi 5 dan tersimpan. |
|  | Negative | Given penyimpanan gagal; When user menekan +1; Then angka kembali ke 4 dan muncul pesan error. |
| US-009 Dashboard | Positive | Given user login dan punya data tracker; When user membuka dashboard; Then daftar tracker miliknya tampil dan dapat disaring per status. |
|  | Negative | Given user mencoba membuka tracker milik orang lain; When permintaan dikirim; Then sistem menolaknya. |

# 15. Product Backlog

| ID | User Story | Priority | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-007 | Register | Must | Sprint 1 | Backlog |
| US-002 | Login dan Logout | Must | Sprint 1 | Backlog |
| US-001 | Pencarian Anime/Manga | Must | Sprint 1 | Backlog |
| US-008 | Detail Anime/Manga | Must | Sprint 1 | Backlog |
| US-003 | Ubah Status Tracker | Must | Sprint 1 | Backlog |
| US-004 | +1 Progres | Must | Sprint 1 | Backlog |
| US-009 | Dashboard Tracker | Must | Sprint 1 | Backlog |
| US-005 | Komentar | Should | Sprint 2 | Backlog |
| US-010 | Profil | Should | Sprint 2 | Backlog |
| US-011 | Dark/Light Mode | Should | Sprint 2 | Backlog |
| US-006 | Manual Reminder | Could | Sprint 2 | Backlog |

Catatan: Manual Reminder (Could Have) dikerjakan paling akhir di Sprint 2. Jika waktu tidak cukup, dipindah kembali ke Backlog (keputusan di akhir minggu 11).

# 16. Initial System Architecture

| Layer | Contoh |
| --- | --- |
| User | Pengguna aplikasi (HP atau komputer) |
| Reverse Proxy | Caddy: HTTPS otomatis, menyajikan situs statis, dan meneruskan alamat /api ke API Gateway |
| Frontend | Next.js, Shadcn UI, Zustand (diekspor sebagai file statis; tidak ada proses server frontend) |
| API Gateway | Pintu masuk semua permintaan ke backend dan pengecekan login |
| Backend Services | User, Catalog, Tracker Service (MVP); Interaction dan Notification Service (setelah UTS) |
| Database & Cache | PostgreSQL di Supabase dan Redis di Upstash |
| External API | Tenrai API (sumber data Anime dan Manga) |

Alur: User → Caddy → Frontend statis atau API Gateway → Service → Database / Redis / Tenrai API.

Tugas tiap service: User (akun dan login), Catalog (data Tenrai dan cache), Tracker (status dan progres), Interaction (komentar), Notification (pengingat). Rincian arsitektur ditulis di docs/architecture.

## Lingkungan (Environment)

| Lingkungan | Branch | Dijalankan di | Database | Redis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokal | branch kerja (feat/…) | Komputer anggota (Docker Compose) | PostgreSQL di Docker | Redis di Docker |
| Staging | develop | VPS 1 GB, Compose terpisah | Supabase project 1 | Upstash, prefix stg: |
| Production | main | VPS 1 GB, Compose terpisah | Supabase project 2 | Upstash, prefix prod: |

Staging tidak boleh memakai kredensial atau data production. Jika RAM tidak cukup untuk dua lingkungan sekaligus, staging dinyalakan hanya saat dites (on-demand); keputusan diambil dari hasil ukur RAM di minggu 7.

# 17. Initial Database Design

| Entity | Field Awal |
| --- | --- |
| USER | id, username, email, password_hash, created_at |
| TRACKER | id, user_id, media_type (anime/manga), mal_id, title, image_url, total, status, progress, updated_at |
| COMMENT | id, user_id, username, media_type, mal_id, content, created_at |
| REMINDER | id, user_id, media_type, mal_id, title, remind_at, status |
| PUSH_SUBSCRIPTION | id, user_id, endpoint, p256dh, auth |

Relasi utama: USER → TRACKER, USER → COMMENT, USER → REMINDER (satu pengguna punya banyak data).

- Data lengkap anime/manga tidak disimpan; sumbernya Tenrai API. mal_id adalah ID judul dari MyAnimeList.

- Setiap service punya schema database sendiri, jadi user_id hanya menjadi referensi (tanpa foreign key antar service).

- Satu pengguna hanya boleh punya satu data tracker untuk satu judul, dan email serta username tidak boleh kembar.

- Perubahan database hanya lewat berkas migration bernomor (lokal → staging → production), tidak langsung di dashboard Supabase.

- Tabel lengkap (tipe data, index) ditulis oleh DBA di database/migrations.

# 18. API Overview

| Method | Endpoint | Function |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Register |
| POST | /api/auth/login | Login |
| POST | /api/auth/logout | Logout |
| GET | /api/users/me | Melihat data pengguna yang login (juga untuk Profil) |
| GET | /api/catalog/search | Mencari anime/manga (parameter q dan type) |
| GET | /api/catalog/:type/:malId | Detail anime/manga |
| GET | /api/tracker | Melihat tracker milik sendiri |
| POST | /api/tracker | Menambah judul ke tracker |
| PATCH | /api/tracker/:id | Mengubah status |
| POST | /api/tracker/:id/increment | Progres +1 |
| DELETE | /api/tracker/:id | Menghapus dari tracker |
| GET | /api/health | Cek layanan hidup (dipakai deployment) |
| GET / POST | /api/interaction/comments | Melihat dan menulis komentar (setelah UTS) |
| POST | /api/notifications/subscriptions | Menyimpan izin notifikasi browser (setelah UTS) |
| GET / POST | /api/notifications/reminders | Melihat dan membuat pengingat (setelah UTS) |

Kontrak lengkap tiap endpoint (data yang dikirim, respons, error) ditulis di docs/api dan disepakati Frontend dan Backend sebelum coding.

# 19. Non-Functional Requirements

| Area | Requirement |
| --- | --- |
| Usability | Aplikasi responsive, nyaman di HP dan komputer, dan mudah digunakan. |
| Performance | Pencarian yang sudah ada di cache Redis menjawab kurang dari 300 ms. Permintaan ke Tenrai dibatasi maksimal 4 per detik (batas publik Tenrai 4 per detik dan 120 per menit per IP, dipakai bersama semua pengguna). |
| Security | Password disimpan sebagai hash (bukan plain text), sesi memakai cookie aman, dan pengguna hanya dapat mengakses datanya sendiri. Port service tidak dibuka ke internet; hanya HTTPS (80/443) lewat Caddy. |
| Validation | Input dari user harus divalidasi. |
| Error Handling | Error harus memberikan pesan yang jelas. Jika Tenrai bermasalah atau terkena batas, tampilkan data cache atau pesan ramah. |
| Deployment | Aplikasi dapat diakses online lewat URL publik (HTTPS). Staging (develop) dan production (main) terpisah. Build dilakukan di GitHub Actions, bukan di VPS. |
| Resource (RAM) | VPS hanya 1 GB: tiap container diberi batas memori, swap 2 GB aktif, dan pemakaian RAM dijaga di bawah 75%. Redis Upstash gratis (500 ribu perintah/bulan) dipakai hemat: maksimal 2 perintah per pencarian. |
| Backup | Supabase gratis tidak punya backup otomatis; DBA membuat backup manual sebelum setiap migration di production. |
| Maintainability | Struktur project rapi, ada README dan dokumentasi API, dan deploy bisa dikembalikan ke versi sebelumnya (rollback). |

# 20. Success Criteria

- Semua fitur MVP berjalan dan lulus Acceptance Criteria.

- Tidak ada blocker bug.

- Core user flow dapat diselesaikan: Register → Login → Cari → Detail → Tracker.

- Core API telah diuji (Postman).

- Aplikasi dapat diakses online lewat URL publik (HTTPS) saat UTS.

- Pencarian dengan cache menjawab kurang dari 300 ms dan tidak terkena batas Tenrai saat pengujian.

- Staging dan production berjalan di VPS tanpa kehabisan memori (RAM terpakai kurang dari 75% saat pengujian).

- Dokumentasi tersedia (README, API, arsitektur, deployment).

- Setiap anggota memiliki kontribusi yang dapat dibuktikan (tiket dan commit).

# 21. Risks & Constraints

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Anggota tidak aktif | Sprint terlambat | Redistribute task |
| API terlambat | Frontend terhambat | Gunakan API contract / mock |
| Scope terlalu besar | Project tidak selesai | Prioritaskan MVP; fitur lain ditunda |
| Free hosting limitation (Supabase 2 project, pause 1 minggu; Upstash 500 ribu perintah/bulan) | Service lambat, tertidur, atau kuota habis | Dokumentasikan limitation, pantau pemakaian, cek sebelum demo |
| Skill tidak merata | Bottleneck | Pairing / secondary role |
| Tenrai API tidak resmi dan masih beta (bisa down; v1 akan diganti v2) | Pencarian dan detail error | Simpan hasil di Redis, simpan salinan lama, pakai adapter di Catalog Service, pantau pengumuman Tenrai |
| RAM VPS hanya 1 GB untuk dua lingkungan | Server lambat atau container mati | Frontend statis, batas memori per container, swap, build di GitHub, ukur RAM, staging on-demand bila perlu |
| Satu VPS dipakai staging dan production | Bug di staging bisa mengganggu production | Compose, folder, database, dan secret terpisah; batas memori; uji dulu di staging |
| Microservices dan Docker rumit untuk pemula | Waktu habis untuk setup | MVP hanya 4 service; buat satu service contoh lalu disalin |
| HTTPS dan domain belum siap | Website gagal memanggil backend, cookie sesi tidak terkirim | Siapkan domain dan Caddy di minggu 5; uji deploy sejak minggu 6 |

# Plan vs Actual

Mini PRD ini adalah baseline plan dan diperbarui jika scope, timeline, tech stack, fitur, atau architecture berubah. Kolom Actual diisi di akhir setiap sprint.

| Sprint | Plan | Actual | Reason |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Register, Login, Pencarian, Detail, Tracker | (diisi akhir sprint) | — |
| Sprint 2 | Komentar, Profil, Dark/Light Mode, Reminder | (diisi akhir sprint) | — |
| Final Sprint | Deployment dan stabilization | (diisi akhir sprint) | — |